附件11:

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中心场地改造采购项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 邵阳市公共资源交易中心 | 实施单位 | 邵阳市公共资源交易中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 66.31 | 63.901 | 10 | 96.37% | 9.6 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 66.31 | 63.901 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1.在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯，防止项目评标前评标专家信息泄露；2.改建远程不见面开标直播大厅，实现“零跑路”，避免人员聚集；3.对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造，防止进场交易项目因场地不足造成“排队”现象。 | 1.在中心办公楼新增专家通道加装专家专用电梯一座；2.改建远程不见面开标直播大厅一个，；3.对附楼（政务中心三楼）进行场地优化改造：改建开评标室10间，评标（评审）专家、招投标（采购人）等候区、监控室各1个及相关封闭式配套。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务公共资源交易项目数量 | 1700 | 1788 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 装修、建筑安装标准 | 按相关建筑装修标准 | 合格 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 交易场地改造时间 | 2021年年底前 | 2022年底 | 12.5 | 10 | 工程未完工，未验收；加强工程时间管理 |
|  |  | 成本指标 | 依法依规合理安排资金 | ≤74.72万元 | 63.901万元 | 12.5 | 12.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 规范财政资金使用和管理 | 按预算、合同标准 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强公共资源交易业务稳定运行 | 逐步提高 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 合理规范建设、节约资金 | 合理建设 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公共资源交易工作可持续发展，体现交易工作公正、高效 | 公共资源交易工作公正、高效、可持续 | 是 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对公共资源交易满意度 | 逐步提高 | 是 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.1 |  |

填表人：尹子黎      填报日期：2023年4月17日  联系电话：17673985897